博客系统测试报告

# 一、报告基础信息

| 项目名称 | 博客系统 | 版本号 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布类型 | 简易版本发布 | 测试负责人 | 叶泽钦 |
| 测试完成日期 | 2026.03.20 | 联系方式 | / |
| 评审人 | 马绵 | 批准人 | 马绵 |
| 评审日期 | 2026.03.20 | 批准日期 | 2026.03.20 |

# 二、项目背景

## 2.1 测试目标及任务概括

本次测试针对轻量化简易个人博客系统开展，该系统属于基础入门级项目，无复杂业务逻辑与高并发设计，核心定位为满足个人日常博客发布、内容浏览、账号登录的基础需求。本次测试核心目标为全面验证系统核心功能完整性、操作流畅性、基础稳定性，同时配合完成性能基础测试，确保系统在常规个人使用场景下无功能故障、无页面报错，能够正常上线投入使用，兼顾简易性与实用性，贴合轻量化项目的定位与使用预期。

## 2.2 被测系统及相关资源信息

- 项目代码仓库：https://gitee.com/fantasy55/Blog（包含项目源码、BlogAutoTest自动化测试分支、blog接口测试分支，所有代码与测试资源统一归档）

- 项目开发语言：Shell 61.9%、Python 24.2%、Perl 13.9%

- 性能测试相关资料：JMeter测试脚本、完整性能结果数据同步存放于上述Gitee仓库，可直接查阅调取

- 配套文档：《测试计划》

- 备注：本项目为简易轻量化个人博客系统，无正式产品需求文档与设计文档，测试场景均基于系统现有功能梳理设计，全面覆盖登录、浏览、编辑、发布、详情查看全核心流程。

- 项目代码仓库：https://gitee.com/fantasy55/Blog（所有代码文件、测试相关资源均存放于此）

- 性能测试相关资料：测试脚本、完整性能结果数据同步归档于上述Gitee仓库，可直接查阅

- 配套文档：《测试计划》

- 备注：本项目为简易自主开发型博客系统，无正式对外产品需求文档、设计文档，测试场景均基于系统现有功能梳理设计，覆盖全核心操作流程。

# 三、测试执行安排

| 模块 | 子模块 | 前端 | 开发 | 提测时间 | 测试人员 | 测试工时 | 测试排期 | 执行进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 登录模块 | 登录功能验证 | — | — | 2026.03.19 | 叶泽钦 | 0.5天 | 2026.03.19 | 测试完成 | 覆盖正常登录、异常登录全场景 |
| 首页模块 | 博主信息展示 | — | — | 2026.03.19 | 叶泽钦 | 0.5天 | 2026.03.19 | 测试完成 | 验证信息展示完整性、格式规范性 |
| 首页模块 | 博客列表展示 | — | — | 2026.03.19 | 叶泽钦 | 0.5天 | 2026.03.19 | 测试完成 | 验证列表加载、内容展示正常 |
| 博客编辑模块 | 博客编辑与发布 | — | — | 2026.03.19 | 叶泽钦 | 1天 | 2026.03.20 | 测试完成 | 覆盖编辑、全屏、刷新、发布全流程 |
| 博客详情模块 | 博客详情查看 | — | — | 2026.03.19 | 叶泽钦 | 0.5天 | 2026.03.20 | 测试完成 | 验证详情页布局、内容展示无异常 |

# 四、测试分类及详细结果

## 4.1 功能测试（核心测试）

### 4.1.1 测试用例详情

| 用例ID | 模块 | 子模块 | 测试场景 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-001 | 博客登录页 | 账号密码验证 | 账号密码正确登录 | 1.打开登录页；2.输入正确账号密码；3.点击登录按钮 | 成功跳转首页，正常显示用户信息 | 符合预期 | PASS |
| TC-002 | 博客登录页 | 账号密码验证 | 账号格式错误登录 | 1.打开登录页；2.输入异常格式账号；3.点击登录按钮 | 登录失败，弹出格式错误提示 | 符合预期 | PASS |
| TC-003 | 博客登录页 | 账号密码验证 | 账号密码不匹配登录 | 1.打开登录页；2.输入正确账号错误密码；3.点击登录按钮 | 登录失败，提示账号或密码错误 | 符合预期 | PASS |
| TC-004 | 首页 | 信息展示 | 登录后首页信息正常展示 | 1.正常登录；2.查看首页博主信息、博客列表 | 信息展示完整，列表加载无卡顿 | 符合预期 | PASS |
| TC-005 | 首页 | 权限验证 | 未登录访问首页 | 直接访问首页链接，不执行登录操作 | 自动跳转登录页，提示请先登录 | 符合预期 | PASS |
| TC-006 | 博客编辑页 | 发布功能 | 正常编辑发布博客 | 1.登录后进入编辑页；2.填写合法标题内容；3.点击发布 | 发布成功，跳转首页且新博客显示 | 符合预期 | PASS |
| TC-007 | 博客编辑页 | 发布功能 | 标题为空发布博客 | 1.登录后进入编辑页；2.留空标题填写内容；3.点击发布 | 发布失败，提示标题不能为空 | 符合预期 | PASS |
| TC-008 | 博客详情页 | 内容展示 | 查看博客详情内容 | 1.登录后点击列表博客；2.查看详情页 | 布局整齐，标题、内容、时间完整展示 | 符合预期 | PASS |
| TC-009 | 博客详情页 | 权限验证 | 未登录访问详情页 | 直接访问博客详情链接，不执行登录操作 | 自动跳转登录页，提示请先登录 | 符合预期 | PASS |

### 4.1.2 功能测试总结

本次功能测试共设计9条核心测试用例，全面覆盖登录、首页浏览、博客编辑发布、详情查看四大核心模块，包含正常操作场景与异常边界场景，无遗漏核心流程。所有用例执行结果均为PASS，100%通过，系统无功能阻塞性bug、无页面崩溃、无操作异常，完全满足简易博客系统的基础功能需求。

## 4.2 自动化与接口测试

- 测试类型：同步开展页面功能自动化测试+接口自动化测试，覆盖博客系统全流程核心操作

- 自动化代码仓库：https://gitee.com/fantasy55/Blog，项目分支包含 BlogAutoTest（自动化测试）、blog（接口测试），完整代码与用例均归档于此

- 开发语言：Shell 61.9%、Python 24.2%、Perl 13.9%

- 自动化覆盖模块：登录页面、首页博客列表、博客编辑页、博客详情页、核心业务接口

- 自动化用例数量：20条

- 测试结果：通过19条，失败1条

- 问题处理：失败用例对应轻微兼容性问题已完成修复，修复后复测通过，不影响系统正常使用

- 自动化覆盖模块：登录页面、首页列表、博客编辑页、博客详情页

- 自动化代码及用例路径：https://gitee.com/fantasy55/Blog

- 自动化用例数量：20条

- 测试结果：通过19条，失败1条

- 问题处理：失败用例对应的小问题已完成修复，重新验证通过

## 4.3 性能测试（JMeter）

本次性能测试针对简易博客系统的常规并发场景开展，模拟多用户同时访问核心页面，详细数据及测试脚本均归档于Gitee仓库，核心结果如下：

- 总请求数：64，请求错误率：0.00%，无任何请求失败，稳定性达标

- 页面响应：编辑页、详情页平均响应时间低于60ms，响应速度极快；登录页平均响应时间1215.24ms，处于正常可接受范围；博客列表页平均响应时间3503.5ms，因系统轻量化无优化处理，存在小幅延迟，符合简易项目性能预期

- APDEX指数：总分0.609，编辑页、详情页APEX达到1.000（优秀），登录页0.810（良好），仅列表页因加载逻辑简易评分偏低，不影响正常使用

# 五、遗留风险与说明

- 本项目为简易轻量化个人博客系统，未针对高并发、大流量场景做专项优化，仅适合个人小范围使用，不适合大规模用户访问，列表页数据量增大后响应延迟会略有提升

- 测试周期有限，未开展极端压力测试、安全渗透测试，仅覆盖常规功能与基础性能，后续若扩大使用范围，建议补充相关测试

- 项目无正式需求与设计文档，测试场景基于现有功能梳理，无额外拓展功能测试，现有功能已全部覆盖验证

# 六、测试结果评估与上线建议

## 6.1 测试结果评估

系统核心功能测试全部通过，自动化测试问题已修复，性能测试无请求失败，整体符合简易个人博客系统的定位与使用要求，无影响上线的关键性问题，准许上线。

## 6.2 上线及后续建议

- 上线后仅用于个人日常博客发布、浏览使用，避免大量用户同时集中访问列表页

- 日常使用中可观察页面加载速度，若后续需优化，可针对列表页加载逻辑做简易调整

- 若后续迭代功能，建议补充完善基础需求文档，便于后续测试开展